相關知識

I 項目裡的個體協作項

在中二級的單元六，我們已經介紹有關項目管理的課題。在這裡我們會看看項目負責人和團隊中各成員的角色和責任，及如何透過相互的合作和協調，發揮各成員的精神和能力，以提高團隊的績效。

- 團隊各成員的角色

團隊工作是人們共同合作的概念，許多大型、雄心勃勃的項目，也要求人們協力工作，因此團隊工作已成為項目管理的重要概念。有效的團隊是實現更佳、可持續結果的中間目標。業界透過培訓和交叉培訓，以達至有效地協作及實現共同目標。

團隊內的職務

團隊內各成員，也具有不同的特徵。最佳團隊工作實務，是要運用個別成員的強項以完成過程中的個別任務，一般包括：

- 統籌員

此人將清楚了解團隊的目標，並善於引導成員對項目作出貢獻，而非只逼迫他或她們發表意見。

- 創意提供者

此人有時可能天馬行空、不着邊際，但甚具創意，勇於發表意見。

- 執行者

此人具備良好組織力，並有效把大意念轉化成可管理的任務及可實現計畫。

- 專家

此人提供專業技能和知識，並具備投入、專注的態度。

- 團隊的組成

在加入新團隊時，通常不會細詳知道團隊成員的能力。因此，最好進行以下事項：

- 先要熟悉團隊成員

- 持續審閱每位成員職務的適合程度

- 嘗試透過合作，了解團隊成員的強項及弱項

- 在需要時更改職務，更改前需獲團隊同意

對於小規模的團隊合作，各人的職務也能互換、合併和重新分配。尤其是專家一角，只要擁有特定技能，任何隊員也可擔任專家。

工作量分配

要令各人所負責之工作得到發揮，成員必須了解自己工作的重點，各自工作的分配並不是平均分佈於整個項目之中。

| 設計階段 | 統籌員 | 創意提供者 | 執行者 | 專家(技術) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規畫 | ****** |  |  |  |
| 研究 | *** | ** | *** |  |
| 分析 | *** | ** | *** | ***** (分析能力) |
| 構思意念 | *** | ***** | *** | ***** (創造力) |
| 意念發展 | *** | **** | *** | ***** (模塑能力) |
| 設計演示 | *** | ** | *** | *****(視覺傳達能力) |

- 如何提高團隊效率

為了促進項目成員之間溝通，工作間可考慮採用開放式無間隔設計

為得到更高的效果，團隊內應該:

- 在開始設計工作之前，先定下明確的期望成果。

- 成員需知道他們在團隊內的分工，其他成員又有甚麼任務，而各成員需集中關注些甚麼。

- 如果團隊的設計是一個大項目的一部分，成員亦應留意大項目是甚麼，他們需要如何配合其他設計團隊。

- 團隊在開始設計工作之前，亦應定下一些守則和工作時間表，以免引起不必要的誤會或爭執。

- 如同在上一個學習單元 (四乙) 各提出，在各設計的階段都需要一個檢查點(check point)。該檢查點在各階段將結束時進行。同時，亦需要評鑑不同的設計意念。這些檢查點也有利於協調各團員的進度。

- 協作項目的主要階段

不論是設計一個網頁或一輛汽車，它們都包含了很多成員，通過他們的合作，項目才得以完成。其中經過四個主要階段。

- 計劃

在項目的初始階段，統籌員(或稱 項目經理)規劃整個項目:

  - 找出和定義目的

  - 確定項目持分者

  - 設定階段性需取得的成果。

- 組成

統籌員組織他的項目團隊、計劃個別任務、定下時間表和預算，之後召開「啟動會議」。

- 執行

各項目團隊內的成員在他們的崗位上，發揮他們的專長，努力工作。統籌員與他們定時開會、監察進度和預算、協助解決當初未有預見的難題，及向持分者定時匯報。

- 竣工

項目完成後，把成果交給相關單位，總結經驗和預備最後報告。

- 項目的目的

每一個項目都會有它的目的，在竣工時，項目便是依據這些目的來量度。所以在計劃階段便應該把它定下來。目的若定得愈清晰，到最後引起爭議的地方也愈少。當然少許的彈性還是容許的，但不要輕易放鬆。目的需「SMART」。

Specific 具體的 (不要用一些空泛的虛詞)

Measurable 可衡量的

Action-oriented 行動導向

Realistic 現實的

Time-limited 有限的時間

- 項目持分者

為甚麼要確定誰是項目持分者呢？因為他們便是最後評核一個項目有多成功的人或單位。他們通常是公司的老闆、經理、顧客或用家、項目的成員等。

要辨別誰是項目持分者，先問問以下幾條簡單問題:

- 項目的推行或成果會影響甚麼人或事

- 誰會為項目付出人力、地方、時間、設備和資金

- 誰會使用項目的成果和因為它的推出而得益

確定了誰是項目持分者，也同時知道了項目的目的要經過誰來確認，當有困難時又可以向誰尋求協助，一旦需要修改又需要誰的同意。在項目的執行期間，不要忘記與各持分者定時並在有特別需要時溝通。

- 評估和控制計劃的成本

財務預算是一個項目的計劃中必然部分，每一個項目中的活動都要金錢來推動。大致可分為:

- 人事–項目中的所有角式的人的成本

- 交通–不在項目所在位置，而需交通的財務負擔

- 培訓–如果現有團隊的成員没有相關技能，可能需要培訓，或另外邀請專家

- 物資–是否需要特殊的物料或設備

- 地方–租金、位置、空間

- 研究–是否需要購買外間的研究成果以支持項目

- 基礎投資–是否需要特殊機械或電腦軟硬件的協助

- 可能的超支事項–通貨膨脹、天災、人禍都會使項目超支，需預留某一百分比的預算

有了財務預算和得到批核後，便可按照它來把金錢按時分配在項目上。

- 通過一定的機制和某階層的人批准，才可聘用某一員工

- 通過一定的機制某階層的人批准，才可用某一限額的銀

- 購買服務或物品要經過指定的程序

- …

- 以上各項均需有監察機制

- 進度的實施和監控

中二級的單元六所介紹的時序線和甘特圖可用來監控項目進度的實施。監控的成功有頼於:

- 及時

- 真實上報

- 及時跟進，例如調動細項、調撥資源等

- 整體項目績效評鑑

各持分者是最有資格去評鑑一個項目的成敗和效果。他們各有自己的準則和標準。以下幾點可以作為績效評鑑的指引:

- 在規劃階段便訂定質量標準，可考慮機構的現有質量政策、持分者的要求、項目的範圍、法例或者外部質量規範

- 不要為了滿足最後期限而放寬質量檢查，及早解決問題的成本通常比較低

- 使用最合適的工具來檢視項目成果，例如，詳細檢查，檢查表，抽樣調查等

- 根據先前定下的準則來量度，以決定接受或拒絕。被拒絕的項目成果可因應時間和成本等而決定修改或重頭再來

II專用詞彙

| 項目管理 |  | Project management | 規畫 |  | Planning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目經理 |  | Project manager | 研究 |  | Investigate |
| 統籌員 |  | Co-ordinator | 分析 |  | Analysis |
| 創意提供者 |  | Creative provider | 構思意念 |  | Idea generation |
| 執行 |  | Implement/Execute | 檢查點 |  | Check point |
| 專家 |  | Expert | 目的 |  | Goal/Objective |
| 啟動會議 |  | Kick off meeting | 持分者 |  | Stakeholder |

III互動資訊

|  | 網 址 | 內 容 簡 介 |
| --- | --- | --- |
| 1. | http://resources.hkedcity.net/resource_detail.php?rid=1030030986 | 管理員工或人力資源管理 |
| 2. | http://video.about.com/humanresources/How-to-Make-Work-Teams-Effective.htm | 提高團隊效能 |
| 3 | http://tds.ic.polyu.edu.hk/ds/db/10_dpf/index.htm | 創意設計 |

個案研究1

老鷹和鼴鼠

擁有敏銳的目光的老鷹打算撫育後代，牠挑選了一棵枝葉茂盛的橡樹準備定居下來，這時，居住在橡樹下面的鼴鼠提醒老鷹說：“這棵樹不安全，不要在這裡搭窩。”但是老鷹很輕蔑地無視了鼴鼠的勸告，動手築起巢來，不久之後，一窩可愛的子女出生了。一天早晨，老鷹外出捕食，回來後，發現那棵橡樹已經倒掉，它的子女們全部摔死了，看見眼前的情景，老鷹悲痛不已。這時，鼴鼠過來說：“ 我早就警告過你，我就在地底打洞，和樹根非常接近，樹根早就腐爛了，可是你不聽。”

故事只提出了了讓人反思問題的文章，但沒有告訴我們如何解決這些問題，那麼我們就把老鷹撫育後代這件事情當作一個項目，來分析一下這個項目最終失敗的原因，以及我們能從中得出什麼經驗和教訓。

從故事中不難看出，老鷹之所以失去子女（項目失敗）是因為沒有聽取鼴鼠（持分者）的意見，而如何避免這種事情發生，從項目管理者和項目持分者兩方的角度進行分析。

作為項目統籌員（老鷹），在項目初期沒有聽取鼴鼠的建議，原因有兩個：

1）沒有製定有效的項目溝通計劃

雖然作為項目持分者的“鼴鼠”已經提出了自己的意見，但是項目管理者並沒有採納，也就是說項目溝通計劃的制訂並沒有起到應有的效果，項目過程中沒有按照項目溝通計劃執行，或者根本就沒有制訂項目溝通計劃。

為了保證項目的順利實施，項目持分者之間需要有明確的溝通渠道和溝通方式，因此制訂項目溝通計劃在項目管理過程中是必須的，項目溝通計劃的目的是為了建立項目持分者之間交流的橋樑。

2）錯誤的將鼴鼠排除在項目持分者之外

統籌員在前期進行項目持分者分析時，沒有將鼴鼠列入其中，認為鼴鼠並不是持分者，所以即使製定了項目溝通計劃，對於不被視為項目持分者的“鼴鼠”，項目管理者也沒有聽取它的意見，從而導致項目失敗。

識別持分者時，首先要明確持分者的定義，持分者包括項目當事人和其利益受該項目影響（受益或受損）的個人和組織；也可以把他們稱作項目的利害關係者。

作為項目持分者（鼴鼠），雖然提出了自己的意見，但在意見被拒絕時沒有進一步的採取措施，而只是在項目失敗後才“馬後砲”式的過來安慰，也是項目失敗的一個重要原因。

溝通原則不僅僅適用於項目管理中，在企業管理中，只有建立一種良好溝通制度，企業才能發展和壯大。

反思:

老鷹打算撫育後代這個項目，可以加入甚麼監察和控制呢？

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

個案研究2

香港設計行業專訪

香港現時存在不少小型設計公司，只有約二至五個員工運作整間公司，陳先生（陳）便是其中一間典型小型平面廣告設計公司的老闆。

問﹕「可否簡介一下你的公司架構？」

陳﹕「公司內有兩位設計師，一位Account Executive （客戶主任），連同我自己共四人。 設計師兼顧設計及正稿工作，亦會牽涉到跟進菲林輸出、攝影及印刷工序等過程。

客戶主任負責開發及跟進客戶，此職位現時是由我太太擔任，故我亦將行政及會計部分交其負責。

我自己則負責營運控制，參與較大型設計項目（Project）的意念及媒體聯絡，亦有自己的客戶網絡。 」

問﹕「你怎樣看現時的設計行業？」

陳﹕ 「其實小型企業設計公司之間的競爭甚大：香港有很多如我們一樣的設計公司在爭取相同的一批客戶，客戶因有多間設計公司可選擇而降低了budget（預算）及縮減了每個project的時間，同時資訊發達亦教育了客戶要在設計質素上有要求，故此我們要與同類型設計公司作價錢、品質與速度的競爭。

我自己都是設計出身的，明白到如此的工作量及壓力是甚大，故有時設計同事真的負荷不了時，會將工作外發其他較便宜的設計製作公司或給freelancer (自由作業者)，務求令其他project的工作進度不被拖垮。其實成本會大了的。但這情況似乎難以避免。 」

問﹕「那麼會不會有營運困難？ 」

陳﹕「托賴我公司經營得還好。但其實有三分之二的業務收入已經不是從設計賺取的。
客戶主任現時儘量爭取一些牽涉印刷等的order（訂單），希望擴大收入的範圍，你知道啦，很多既要設計又要印刷的公司都怕麻煩，寧願我們幫他們一條龍包辦印刷，免除他自己四出找印刷格價或跟進，始終我們都有多間供應商網絡提供優惠價錢，而客戶可能只多付10-20%便一勞永逸。
此外，我們另一些較固定的收入便是接洽客戶廣告，刊登在TDC(香港貿易發展局)所出版的多本刊物上。除了可收取設計費用，亦會得到10-15%的廣告代理commission（佣金）。當然啦，我們公司本身一早便申請成為TDC所承認的廣告代理公司。 」

問﹕「即是設計公司不是純設計了？可不可以這樣說？ 」

陳﹕「絕對是。在營運立場，我必須分散投資風險，Don't put all eggs in one basket。何況我們小企業面對的競爭很大，不能只做設計維生。現時我們所經營的亦與設計有關的，其實並無不可。反而對我自己來說是商機，因為多與不同供應商接觸令我了解其行業特性，我亦因此投資了另一間小型包裝印刷的工廠。

其實對客戶都是一個好處，起碼我們比其他純設計製作公司多了附加價值啊，亦是另一個bargaining power（議價能力）。我相信這亦是很多細公司的發展模式。始終小公司的型式與主力設計及策劃的4As大公司是不同的。 」

反思:

項目的統籌員是:  _______________________________________________________

項目有那幾方面的專家角式:  _____________________________________________

________________________________________________________________________

項目的進度和成本由誰監控:  _____________________________________________

________________________________________________________________________

項目如何處理工作量及壓力過大:  __________________________________________

________________________________________________________________________

項目如何處理成本高而收費低: _____________________________________________

________________________________________________________________________

公司如何制定業務範圍及減低風險: _________________________________________

________________________________________________________________________

專題活動–公園健身角的

設計模型

專題活動指引

以4人為一組，在整個項目的設計及製作的過程中，分別扮演項目的不同角色。第1項任務就是組成團隊和選出統籌員，之後是分擔項目中的各個角色。

| 組 員 姓 名 | 角 色 |
| --- | --- |
|  | 統籌員 |

- 處境

二十一世紀的香港，居住環境非常擠迫，市民欠缺適當的活動空間，正嚴重影響市民的健康和身心的平衡。附健身設施的公園，在有限的空間下，提供適當的鬆弛身心、強健身體的設施。

- 設計概要

設計一個模擬公園的一角，在約100平方米的空間放置健身設施。在設計的過程中，你需要決定設施使用者屬於那一個群組，調查他們的喜好、健身角的環境和位置等。

- 考慮因素

- 健身角的位置和形狀。

- 健身角與公園其餘部分的關係。

- 健身角的目標使用者。

- 健身角內需具備的設施。

- 健身角的其他配套設施。

- 健身角的主題及用料。

- 健身角的安全設備。

- 資料搜集

- 在設計前，先搜集一些有關附健身設施的公園的圖片資料，以作參考。（可於報章、雜誌或互聯網上尋找。）

- 實地觀察家居及學校附近的附健身設施的公園，記錄及搜集數據，作為考慮因素的依據。

- 設計合適的問卷，調查早、午、晚等不同時段，公園有甚麼使用者，他們有甚麼喜好及他們對附健身設施的公園的期望。把資料整理製成圖表以釐訂合適的設計。

- 製作

- 設計草圖

- 電腦設計圖

- 問卷調查報告

- 以合適材料製作健身角的模型(包括其中的健身設施和配套設施)及

- 設計報告。

- 習作報告

(a)	資料搜集

參考網址：

- 香港主要公園 http://www.lcsd.gov.hk/LEISURE/lsc-parks-hk.html

- 郊野公園及海岸公園管理局 http://parks.afcd.gov.hk

(b)	問卷設計

問卷調查的主要目的是希望知道使用者的真正需要，問卷中必須顯示各類被訪者的界別，因為不同的使用者對公園有不同的需求。另一方面，問卷可以証明某些設施對大部份使用者都十分重要，以便我們利用問卷的數據來支持自己的設計。當然，問卷的準確性與完成問卷的數量也有直接的關係。

問卷必須方便填寫、容易作答、省時及易於統計數據。

考慮項目：（考慮各要點及寫出與設計有關的分析）

健身公園調查問卷

時間：ˍˍˍˍ日期：ˍˍˍˍˍ

受訪者基本資料：

年齡：	○ 10歲或以下  ○ 11~20歲  ○ 21~50歲  ○50歲或以上

性別：	○ 男  ○ 女

使用設施的目的: 	○ 玩樂  ○ 鍛鍊身體  ○ 兩者皆是

鍛鍊身體的部分: 	○ 手  ○ 腳  ○ 腹  ○ 平衡  ○ 其他______________

| 健身角的基本設施： |  | 1為最重要，5為最不重要。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 健身設施範圍內必須有軟墊。 |  |  |  |  |  |
| 2. | 遊樂場內必須有防火設施。 |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |

現有設施不足的地方：

- __________________________________________________________。

- __________________________________________________________。

- __________________________________________________________。

- __________________________________________________________。

- __________________________________________________________。

問卷樣本

(c)	健身角模型設計包括的設施

| 編號 | 設施名稱 | 設施數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

(d)	電腦繪圖– 健身角設計(1,2,3及最後設計)

(利用電腦繪圖軟件設計健身角平面圖，設計時應同時指出安全要點及配套設施的細則。)

設計圖解說：

(e)	總結思考題

- 試想想，若要在香港的環境中落實這個健身公園的設計，在興建與使用上將會對那些限制？寫出兩項限制和建議解決的方法。

限制1

解決的方法

限制2

解決的方法

- 寫出興建健身公園的兩項優點。

- 如要在健身公園兩旁另外興建兩類建築物，你建議興建甚麼，並列出其原因及好處。

(f)	模型製件

1.  試想想，若要在香港的環境中落實這個健身公園的設計，在興建與使用上將會面對那些限制？寫出兩項限制和建議解決的方法。

限制1

解決的方法

限制2

解決的方法

2.  試以小組形式，合作設計及製作「公園健身角模型」。

附件: 健身設施的公園的發展

附健身設施的場地在過往未受重視，但隨著大型屋苑的興建，兒童遊樂場及供年青人和長者健身的設施便開始有存在的價值。可惜當時並沒有著重安全的配套設計。小孩子在舊式的兒童遊樂場內玩耍，而長者則拉着圍欄、扶手，是冒著一定程度的危險的。

現今的香港社會中，一切產品和設計都十分著重安全。在設計公園設施的時候，也要進行細密的安全研究，例如在設施範圍內均要有足夠的彈性軟墊保護使用。另外，也必須關注設施本身的潛在危險，例如高度、結構、選材、圓角位等。

若在學校裡設計及製作公園模型，可以利用電腦作為輔助工具，以設計健身設施和繪畫藍圖。學生應著重學習設計細則、資料搜集及把習作活動生活化。

健身公園在未來的發展，主題項目應以多元化為特色，令不同年齡的人士都可享用公園的設施。當然，安全配套設計仍會保留，並要發展至使用者可以完全安心在遊樂場內享用公園的設施玩耍，而不用擔心會發生任何意外。

為不同年齡人士而設的公園健身設施